叶集区2025年度衔接资金使用计划汇总表

| 类别 | 项目类型 | 区直主管部门 | 项目个数（个） | 年度资金安排（万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |
| 合计 |  |  | 28 | 15996 | 5250 | 3900 | 1746 | 5100 |
| 产业发展项目 | 种植业（联中蘑菇） | 区农业农村局 | 1 | 7000 | 4000 | 3000 | 0 | 0 |
|  | 和美乡村建设 | 区农业农村局 | 2 | 1150 | 150 | 0 | 0 | 1000 |
|  | 产业配套（农业保险、标准园奖补） | 区财政局 | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 |
|  |  | 区农业农村局 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 乡村建设行动项目 | 小型农田水利建设 | 区农业农村局 | 5 | 1600 | 600 | 200 | 0 | 800 |
|  | 农村人居环境整改 | 区农业农村局 | 2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
|  | 高标准农田建设 | 区农业农村局 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| 专项资金项目 | 新型村集体经济发展类 | 区委组织部 | 2 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 以工代赈类 | 区发改委 | 3 | 600 | 300 | 300 | 0 | 0 |
|  | 少数民族类 | 区民宗局 | 2 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 到户类项目 | 就业类 | 区人社局 | 4 | 449 | 0 | 0 | 449 | 0 |
|  | 保险类 | 区财政局 | 2 | 197 | 0 | 0 | 97 | 100 |
|  | 产业类 | 区农业农村局 | 1 | 500 | 0 | 100 | 200 | 200 |
|  | 教育类 | 区农业农村局 | 1 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 |

叶集区2025年度衔接资金使用计划明细表

| 序号 | 项目 名称 | 项目类别 | 项目目录 | 建设性质 | 实施 地点 | 进度安排 |  | 实施 单位 | 区直主管部门 | 建设内容 | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  |  | 年度资金安排（万元） |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众 参与 | 联农带农富农机制情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预计工期 | 计划启动月份 |  |  |  | 小计 | 申请衔接 资金 | 其他资金 | 群众 自筹 | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51807.795 | 17805.795 | 34002 | 0 | 15996 | 5250 | 3900 | 1746 | 5100 |  |  |  |  |  |
| 一、产业发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30742 | 9592 | 21150 | 0 | 9450 | 4150 | 3000 | 0 | 2300 |  |  |  |  |  |
| （一）种植业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28000 | 7000 | 21000 | 0 | 7000 | 4000 | 3000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六安市叶集区食用菌全产业链项目（一期） | 产业发展类 | 种植业 | 新建 | 洪集镇东岳村 | 12 | 2025.1 | 安徽中叶农业服务有限责任公司 | 区农业农村局 | 建设食用菌全产业链基地，包括3幢72间菇房、食用菌培养料一次发酵隧道10条、二、三次发酵隧道32条，管理用房、包装车间、覆土车间及配套设施设备等。 | 28000 | 7000 | 21000 | 0 | 7000 | 4000 | 3000 | 0 | 0 | 以洪集镇东岳村为中心辐射带动全区周边农户发展菌菇种植和务工就业。 | 增加村集体收入280万元以上，带动当地群众约600人就业。 | 是 | 通过项目建设发展，带动产业发展，带动脱贫户就业。 |  |
| （二）精品示范村建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 1250 | 150 | 0 | 1150 | 150 | 0 | 0 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 叶集区2025年度省级中心村建设项目 | 乡村建设类 | 村容村貌提升 | 新建 | 姚李镇裕园村 | 6 | 2025.7 | 姚李镇人民政府 | 区农业农村局 | 中心村绿化、亮化、河沟渠塘清淤疏浚、改厕、污水处理、入户道路、文化宣传、产业发展、环境整治等. | 400 | 250 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 中心村内100户500人受益，改善环境、提升生活品质。 | 改善农村人居环境和生态，提升群众满意度、幸福感。 | 是 | 改善基础设施条件，带动群众就近就业增收，改善群众生产生活条件，促进地方产业发展等。 |  |
| 2 | 和美乡村（棠店、鲁大庄） | 乡村建设类 | 村容村貌提升 | 新建 | 棠店村、鲁大庄村 | 6 | 2025.3 | 姚李镇、孙岗乡人民政府 | 区农业农村局 | 围绕棠店村、鲁大庄村建设道路、水利、绿化、亮化、文化宣传等和美乡村项目，提升村容村貌和补齐基础设施短板。 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 850 | 中心村所有群众受益，改善环境、提升生活品质。 | 改善农村人居环境和生态，提升群众满意度、幸福感。 | 是 | 改善群众生产生活条件，促进村级发展等。 |  |
| （三）产业配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1342 | 1342 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 |  |  |  |  |  |
| 1 | 叶集区2025年特色农产品种养植（殖）户购买特色农业保险配套项目 | 金融保险配套项目 | 特色农业保险保费补助 | 新建 | 全区 | 12 | 2025.1 | 国元农业保险股份有限公司六安市叶集支公司 | 区财政局 | 全区10万亩稻虾综养、3万亩江淮果岭、皖西白鹅等特色农产品产业种养植（殖）经营户购买特色农业保险缴纳保费的45%部分 。 | 1192 | 1192 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 全区种养植（殖）特色农产品农户，含脱贫户、监测对象。 | 种养植（殖）特色农产品的农户，含脱贫户、监测对象稻虾综养亩均降低成本81元、江淮果岭产业亩均降低成本54元。 | 是 | 降低全区种养植（殖）特色农产品的农户，含脱贫户、监测对象产业发展风险防止因灾返贫，增加收入。 |  |
| 2 | 六安市叶集区2025年现代农业奖补 | 产业发展类 | 特色产业发展 | 续建 | 叶集区各乡镇街 | 2 | 2025.3 | 各乡镇街 | 区农业农村局 | 根据《六安市叶集区促进产业发展若干政策汇编（2023版）》叶政办〔2023〕13号文件要求，对全区符合奖补条件并申报的经营主体，进行核验并给予兑现，其中包括加强农业基础设施建设、主导产业规模种养、支持畜禽发展等共10项措施。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 带动主体发展，带动脱贫户、监测对象等。 | 通过支持现代农业产业发展，推动产业提档升级、提质增效。 | 是 | 发展现代农业产业，带动周边群众增收致富。 |  |
| 二、乡村建设行动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17460 | 4660 | 12800 | 0 | 4200 | 600 | 200 | 1000 | 2400 |  |  |  |  |  |
| （一）农村小型农田水利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2280 | 1980 | 300 | 0 | 1600 | 600 | 200 | 0 | 800 |  |  |  |  |  |
| 1 | 叶集区枣树嘴生态清洁小流域水土保持建设工程 | 乡村建设类 | 水利基础设施 | 新建 | 平岗街道 | 12 | 2025.1 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 水蚀坡园地整治61.29h㎡、植物过滤带1705m、村庄人居环境整治等。 | 550 | 250 | 300 | 0 | 160 | 100 | 0 | 0 | 60 | 村集体，200户970人群众受益 | 改善基础设施建设，提升生态水环境，方便群众生产灌溉用水。 | 是 | 有效改善基础设施条件，方便群众生产生活用水。 |  |
| 2 | 姚李镇2025年水利补短板项目 | 乡村建设类 | 水利基础设施 | 新建 | 姚李镇双红村、光华村、曾墩村等 | 3 | 2025.3 | 姚李镇人民政府 | 区农业农村局 | 新建提水泵站2座及管道、电等配套设施；新建节制闸2座，其中一座是2孔泄水闸，另一座含单孔泄水闸及一个十米滚水坝、2座放水闸等。 | 550 | 550 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 0 | 300 | 261户3456人受益其中脱贫户 监测户197户766人。 | 改善农业灌溉条件，保障200户农民生产生活用水需求。 | 是 | 有效改善基础设施条件，方便群众生产生活用水。 |  |
| 3 | 孙岗乡石龙河村2025年林店二级站渠道改造延伸工程（石龙河村段）项目 | 乡村建设类 | 水利基础设施 | 新建 | 石龙河村 | 6 | 2025.1 | 孙岗乡人民政府 | 区农业农村局 | 二级站新建U型渠1.8千米左右，宽0.8米，60暗管1千米左右，提水至石龙河村三八水库共2.8千米。 | 440 | 440 | 0 | 0 | 400 | 200 | 100 | 0 | 100 | 600户1900人，其中脱贫户58户135人，监测对象户10户35人。 | 新建水渠2.8千米，提高农田水利治理，促进农业增产增收。 | 是 | 有效改善基础设施条件，方便群众生产生活用水。 |  |
| 4 | 孙岗乡白龙井村2025年水利设施老旧电灌站、渠道重建项目 | 乡村建设类 | 水利基础设施 | 新建 | 孙岗乡白龙井村 | 6 | 2025.3 | 孙岗乡人民政府 | 区农业农村局 | 1.翻建老白龙井村电灌站及管护房1处；2.翻修主渠道9公里，支渠渠7公里；3.高场、柳塘、新堰、黄树电灌胜天支渠引水渠2公里；4.楼塘、路西、仓房、宋楼、黄树等村民组排水渠2公里。 | 500 | 500 | 0 | 0 | 400 | 200 | 100 | 0 | 100 | 763户3163人，其中脱贫户123户313人。 | 改善19个村民组763户3163人水利设施，建成后能解决约10000亩田块的抗旱和排涝能力，降低农业生产风险，提高群众收益。 | 是 | 有效改善基础设施条件，方便群众生产生活用水。 |  |
| 5 | 三元镇龙元村2025年灌溉塘和支渠维修新建项目 | 乡村建设类 | 水利基础设施 | 新建 | 三元镇龙元村 | 6 | 2025.3 | 三元镇人民政府 | 区农业农村局 | ①中塘组陈志明门口大塘、龙塘组天塘主塘埂加固400米，小计20万；②韩大庄提水电站主渠600米新建及支渠1000米维修加固，小计120万；③姚店组至蒋老庄支渠维修加固1500米，小计100万。 | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 918户3318人受益，其中直接受益脱贫户143户398人。 | 改善村组水利基础设施条件，保障群众的农业生产用水需要，提升满意度。 | 是 | 有效改善基础设施条件，方便群众生产生活用水。 |  |
| （二）人居环境整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1680 | 1680 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 |  |  |  |  |  |
| 1 | 叶集区2025年农村改厕项目 | 乡村建设类 | 人居环境整治 | 新建 | 全区 | 12 | 2025.3 | 各乡镇街 | 区农业农村局 | 新建、改造农村厕所750户。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 380户受益，改善农村人居环境。 | 改善农村人居环境和生态、群众满意度达到100%。 | 是 | 改善农村基础设施优化农村环境，提升村居环境。 |  |
| 2 | 叶集区2025年度农村生活垃圾治理项目 | 乡村建设类 | 人居环境整治 | 续建 | 全区 | 12 | 2025.1 | 各乡镇街 | 区农业农村局 | 治理农村人居环境，全覆盖对全区农村生活垃圾按照“户集、村收、乡运及区治理”的垃圾收运模式，实现无害化处理率100%。 | 1530 | 1530 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 全区农村40000余常住农户。 | 改善全区农村人居环境，收集并无害化处理农村生活垃圾，提升群众生活品质。 | 是 | 带动群众就近就业增收450余人，改善群众生产生活条件，提升村居环境。 |  |
| （三）农田整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13500 | 1000 | 12500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 叶集区2025年高标准农田项目 | 产业发展类 | 种植业 | 新建 | 全区 | 6 | 2025.1 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 建设5万亩高标准农田， | 13500 | 1000 | 12500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 中心村内100户500人受益。 | 提升粮食生产能力，增加群众收入，带动脱贫户、监测户及周边群众发展产业、就业。 | 是 | 改善基础设施条件，带动群众就增收，改善群众生产生活条件，促进地方产业发展等。 |  |
| 三、专项资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7308.4 | 4056.4 | 3252 | 0 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| （一）新型村集体经济发展类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 姚李镇汇文村2025年无尘服装车间项目 | 产业发展 | 村集体经济发展 | 新建 | 姚李镇汇文村 | 6 | 2025.3 | 姚李镇人民政府 | 区委组织部 | 新建占地3333平方米无尘服装车间厂房 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 180户360人及广大留守在家弱劳力和半劳力户，其中直接受益脱贫户15户48人。 | 鼓励发展就业，壮大村集体经济，增加收入，带动就业户均增收2500元。 | 是 | 通过企业带动，增加村集体经济收入，带动脱贫户稳定就业。 |  |
| 2 | 史河街道新桥村2025年村集体经济发展类 | 产业发展 | 村集体经济发展 | 新建 | 史河街道新桥村 | 1 | 2025.3 | 史河街道 | 区委组织部 | 建设豆芽厂房、仓储厂房。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 带动58户125人弱劳动力参与生产就业，其中直接受益脱贫户6户。 | 壮大村集体经济，增加收入，带动就业户均增收 1200元。 | 是 | 通过产业带动，增加村集体经济收入，带动脱贫户稳定就业。 |  |
| （二）以工代赈类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1268 | 1268 | 0 | 0 | 600 | 300 | 300 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 史河街道彭洲村农村基础设施以工代赈项目 | 农村基础设施 | 道路建设 | 新建 | 史河街道 | 10 | 2025.5 | 史河街道办事处 | 区发改委 | （1）步道升级改造工程：将现有碎石铺面步道提升改为彩色沥青步道，长度约2270m，采用彩色沥青路面，路面宽度3.0m-3.5m，道路全程管护，道路现为碎石路面（路段两侧无需杆线迁移及耕地修复）；（2）生产路安全提升工程，主要内容包括：沿路周布设防护挡墙共计约2854m。其中，村部路（村部-红旗村）；红星路（红星村-东方红村）以及满江红路，对两侧水杉进行培土加固，加装景观护树台等进行物理隔离。 | 505 | 505 | 0 | 0 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 村集体、脱贫户、一般农户、易地搬迁户等 | 改善基础设施条件，带动群众就业增收，开展就业技能培训 | 是 | 带动群众就近就业增收，强化群众工作技能，改善群众生产生活条件，促进地方产业发展等。 |  |
| 2 | 孙岗乡棠店村农村公益性基础设施提升以工代赈项目 | 农村基础设施 | 道路建设 | 新建 | 棠店村 | 10 | 2025.5 | 孙岗乡人民政府 | 区发改委 | 1、道路工程：全长1934 米，宽4. 5 米，共包括2 条村内道路，其中高庄路1234 米，幸福路700 米；高庄路拟处理现状水泥砼路面病害，加铺沥青砼路面约5753 平方米，幸福路新建水泥砼路面约3350 平方米。2、交通安全设施：新建道路护栏及标牌、道口标柱、标线、减速带等交通安全设施。 | 330 | 330 | 0 | 0 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 村集体、脱贫户、一般农户、易地搬迁户等 | 改善基础设施条件，带动群众就业增收，开展就业技能培训等。 | 是 | 带动群众就近就业增收，强化群众工作技能，改善群众生产生活条件，促进地方产业发展等。 |  |
| 3 | 洪集镇东岳回民村两稻两虾产业道路提升以工代赈项目 | 农村基础设施 | 道路建设 | 新建 | 洪集镇东岳村 | 10 | 2025.5 | 洪集镇人民政府 | 区发改委 | 1. 道路工程：长1530米，宽6.5米（局部4.5米），新加铺沥青砼路面约9695平方米。2.灌溉排水工程：现有水渠长968米，改建为现浇砼排水明渠（0.8米×0.8米），配套建设过路涵等设施。3.交通安全设施：新建道路护栏及标牌、道口标柱、标线、减速带等交通安全设施。 | 433 | 433 | 0 | 0 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 村集体、脱贫户、一般农户、易地搬迁户等。 | 改善基础设施条件，带动群众就业增收，开展就业技能培训等。 | 是 | 带动群众就近就业增收，强化群众工作技能，改善群众生产生活条件，促进地方产业发展等。 |  |
| （三）少数民族类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805.4 | 753.4 | 52 | 0 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 史河街道花园回民村2025年食用菌生产、加工、储存项目 | 产业发展 | 养殖业 | 新建 | 史河街道 | 3 | 2025.1 | 史河街道办事处 | 区民宗局 | 1.食用菌大棚2800方；2.加工及冷藏等设施用12间288平方；3.冷藏库60立方；4.深井一座及设备；5.风干设备一 套。 | 155.4 | 103.4 | 52 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 全村共717户2508人，其中直接受益脱贫户51户130人,监测对象1户1人。 | 带动村级集体经济年度纯收益16万元。 | 是 | 通过带动群众就业技术支持 等方式带动发展。 |  |
| 2 | 洪集镇东岳会馆民族村仓储建设项目 | 产业发展 | 农产品仓储保鲜 | 新建 | 会馆村 | 6 | 2025.6 | 洪集镇人民政府 | 区民宗局 | 实行村企合作，助力企业发展，东岳村、会馆村共同投入资金为会馆村粮食加工厂新建一栋3000平方米钢结构粮仓。 | 650 | 650 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 村集体经济组织+脱贫户+监测对象+带农主体等。 | 东岳村、会馆村共同投入资金为会馆村粮食加工厂新建一栋3000平米钢结构粮仓。 | 是 | 增加粮食加工厂粮食储备15000吨，减少150万元粮食储备费用，每年可增加集体经济收入20万元。 |  |
| 四、到户项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1332.395 | 1332.395 | 0 | 0 | 1346 | 0 | 200 | 746 | 400 |  |  |  |  |  |
| （一）就业类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435.395 | 435.395 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 449 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 叶集区2025年跨省就业交通补贴项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 新建 | 叶集区 | 6 | 2025.6 | 各乡镇人民政府、街道办事处 | 区人社局 | 向符合条件跨省就业的 2198 名脱贫人口（含监测对象）发放交通补贴。 | 109.9 | 109.9 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 符合条件跨省就业的 2198 名脱贫人口（含监测对象）。 | 鼓励脱贫劳动力就业，提高脱贫劳动者收入。 | 是 | 鼓励就业，实现稳定增收。 |  |
| 2 | 叶集区2025年乡村公益性岗位脱贫劳动力就业补贴项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 新建 | 叶集区 | 9 | 2025.3 | 各乡镇人民政府、街道办事处 | 区人社局 | 向符合条件的从事乡村公益性岗位613 名脱贫人口（含监测对象）发放就业补贴。 | 220.68 | 220.68 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 符合条件的从事乡村公益性岗位 613名脱贫人口（含监测对象）。 | 鼓励脱贫人口稳定就业，提高收入。 | 是 | 鼓励就业，实现稳定增收。 |  |
| 3 | 叶集区2025年区内就业帮扶车间就业补贴项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 新建 | 叶集区 | 9 | 2025.3 | 各乡镇人民政府、街道办事处 | 区人社局 | 向符合条件在就业帮扶车间就业的144 名脱贫人口（含监测对象）发放就业补贴。 | 51.84 | 51.84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 符合条件在就业帮扶车间就业的144 名脱贫人口（含监测对象） | 支持脱贫劳动力就业，提高脱贫劳动者收入。 | 是 | 打卡到户，脱贫人口直接受益。 |  |
| 4 | 叶集区2025年就业帮扶车间 | 就业 | 帮扶车间建设 | 新建 | 叶集区 | 6 | 2025.6 | 各乡镇人民政府、街道办事处 | 区人社局 | 向吸纳158 名脱贫人口（含监测对象）的 13 家就业帮扶车间发放一次性奖补。 | 31.6 | 31.6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 通过奖励资金，激励帮扶车间吸纳脱贫劳动力就业。 | 通过奖励资金，激励帮扶车间吸纳脱贫劳动力就业。 | 是 | 打卡到就业帮扶车间，脱贫人口间接受益。 |  |
| 5 | 叶集区2025年脱贫稳就业技能培训 | 就业 | 技能培训 | 新建 | 叶集区 | 6 | 2025.6 | 各乡镇人民政府、街道办事处 | 区人社局 | 向参加脱贫稳就业技能培训的 285名脱贫人口（含监测对象）发放伙食、交通补贴，向培训机构发放培训补贴。 | 21.375 | 21.375 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 符合条件的 285 名脱贫人口（含监测对象）。 | 通过培训提高发展产业能力、提升就业水平。 | 是 | 通过培训提高产业就业能力。 |  |
| （二）保险类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1 | 叶集区2025年防贫保代缴专项资金 | 综合保障 | 防贫保险（基金） | 新建 | 叶集区 | 12 | 2025.1 | 人保财险保险股份有限公司六安市叶集支公司 | 区财政局 | 全区8152扶贫户和脱贫人数20740人，购买特色农产品保险类、意外伤害保险、基本生活保障保险、家庭财产损失保险、健康保险。 | 97 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 全区扶贫户、在线监测户。 | 全区8152扶贫户和脱贫人数20740人，购买特色农产品保险类、意外伤害保险、基本生活保障保险、家庭财产损失保险；因健康保险自然灾害和身体健康风险防止意外返贫，增加收入。 | 是 | 全区8152扶贫户和脱贫人数20740人户在发生自然灾害和身体健康风险防止意外返贫，增加收入。 |  |
| 2 | 叶集区2025年脱贫小额信贷财政贴息项目 | 金融保险配套项目 | 小额信贷贴息 | 续建 | 叶集区 | 12 | 2025.1 | 叶集农商行、邮储银行叶集支行、徽商银行叶集支行 | 区财政局 | 为全区脱贫小额信贷办理年贴息。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 900户脱贫户（含监测对象）。 | 实现存量及新增脱贫小额信贷及时足额贴息。 | 是 | 减轻获贷脱贫户（含监测对象）发展生产资金成本。 |  |
| （三）产业类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
| 1 | 叶集区2025年到户产业（庭院经济）奖补项目 | 高质量庭院经济 | 到户产业奖补 | 新建 | 各乡镇街 | 8 | 2025.3 | 各乡镇街 | 区农业农村局 | 为全区6个乡镇街符合农业特色产业发展条件的脱贫户和监测对象发放产业（庭院经济）奖补。 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100 | 200 | 200 | 3200余户脱贫户（含监测对象）。 | 带动脱贫户及监测对象增收，户均增收3000元以上。 | 是 | 直接带动脱贫户及监测对象发展产业增收。 |  |
| （四）教育类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1 | 叶集区2025年“雨露计划”教育资助 | 教育 | 雨露计划职业教育补助 | 新建 | 各乡镇街 | 8 | 2025.3 | 各乡镇街 | 区农业农村局 | 为符合条件的脱贫群众(监测对象)家庭选择职业教育的子女发放每人每学期1500元教育资助。 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1200名左右学生直接受益，惠及580余户脱贫户和监测对象。 | 春、秋学期分别发放1500元/人补助。 | 是 | 通过发放职业教育补助，保障学生就学，减少脱贫户和监测对象家庭教育支出。 |  |